
[image: ] 




招标文件
项目编号：XCJS2026-        















招标代理项目部人员组成


1、 项目负责人：李圆圆  Z45020240722 （职业资格或岗位证号）
2、 其他人员
1、姓名：陈宇     Z45020260579（职业资格或岗位证号）

2、姓名：张井丽   Z45020260578（职业资格或岗位证号）
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第一章 招标公告
2026年新蔡县农村供水工程维修养护项目招标公告
项目编号：XCJS2026-011      
1.招标条件
本招标项目2026年新蔡县农村供水工程维修养护项目已由新蔡县发展和改革委员会以新发改审批【2026】88号批准建设，投资项目在线审批监管统一代码为：2606-411729-04-01-816380 ，招标人为新蔡县水利局，建设资金为财政资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人报名并参加投标活动。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：2026年新蔡县农村供水工程维修养护项目 
2.2项目编号：XCJS2026-011     
2.3项目概况：本工程主要建设内容为新打机井，新建井房，更换干支管网、拆除恢复混凝土道路，铺设架空低压电缆，砖砌水表箱等内容。                
2.4 标段划分：本工程划分为一个标段；
2.5 质量要求：合格；
2.6 计划工期：90日历天；
2.7 招标范围：招标文件、施工图纸和工程量清单等所包含的全部内容；
3.投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；
3.2 投标人具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，具有有效的安全生产许可证；
3.3投标人拟派项目经理须具有水利水电专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格，且未担任其他在建工程，提供无在建承诺书；拟派技术负责人须具备水利相关专业中级（含中级）以上技术职称；企业主要负责人、项目经理及专职安全员应具有有效的安全生产考核合格证；项目经理、技术负责人及专职安全员应为本单位人员（提供劳动合同和2026年1月1日以来连续 3 个月的社保缴纳证明）；
3.4投标人及其主要执（从）业人员须在“全国水利建设市场监管平台”进行信息公开（以网上公示为准，提供网页截图）；投标人如授权委托代理人，委托代理人须为“全国水利建设市场监管平台”公开的人员；
3.5财务要求：财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，提供企业近三年（2023年、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的提供成立以来的财务报表）；
3.6信誉要求：
3.6.1投标人通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“重大税收违法失信主体”及“失信被执行人”跳转至“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、查询法定代表人、拟派项目经理，并提供查询结果证明材料，有失信记录的将被取消投标资格（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）；
3.6.2投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供企业在“中国政府采购网站”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）；
3.6.3凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home），须提供查询结果证明材料（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）。
3.7其他要求：
3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人相关信息）；
3.7.2根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，投标所用水利资质被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规(2024)7号相关内容(须提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台查询证明)，查询时间为招标公告发布之后，投标截止时间前，查询结果需显示网页时间，并将查询结果附在投标文件中。
3.8本项目不接受联合体投标。
4.企业注册
4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式(信安CA：0371-96596  华测CA：4006202211  深圳CA：4001123838  北京CA：4009197888)，完成CA密钥的办理，完成注册。
4.2请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。
5.招标文件的获取
5.1 招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年07月08日08：00时至2026年07月15日18:00时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统免费下载领取招标文件,投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。
5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。
5.4请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。
6.资格审查方式
6.1本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
6.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在制作投标文件时，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉等投标所需材料扫描件，上传至投标文件的“资格审查材料（不见面开标）”节点下，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件中“资格审查材料（不见面开标）”节点上传的信息为准。
7.投标文件的上传/递交
7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。
7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间2026年07月28日09时00分，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）上传完成。
7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能签到、解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。
7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc462823377]本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源电子交易平台》上同时发布。
9. 特别提醒
因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：
1、网络要求：
网络带宽4M以上。
2、硬件要求
电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。
3、人员要求
对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：
（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
10.联系方式
招 标 人：新蔡县水利局
办公地址：新蔡县振兴路南段
电    话：13271758978
联 系 人：袁先生
邮    箱：576486555@qq.com
代理机构：河南瑞达工程咨询管理有限公司
地    址：新蔡县龙祥月湖城8#1楼
电    话：15036909534
联 系 人：李圆圆
邮    箱：hnrdgczx@126.com
监督单位：新蔡县水利局
办公地址：新蔡县振兴路南段
联 系 人：高先生    
电    话：0396-5922308
邮    箱：xcslj2006@163.com
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：新蔡县水利局
办公地址：新蔡县振兴路南段
电    话：13271758978
联 系 人：袁先生
邮  箱：576486555@qq.com

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：河南瑞达工程咨询管理有限公司
地  址：新蔡县龙祥月湖城8#1楼
联系人：李圆圆
电  话：15036909534

	1.1.4
	项目名称
	2026年新蔡县农村供水工程维修养护项目 

	1.1.5
	项目地点
	新蔡县杨庄户乡、栎城镇、练村镇、涧头乡、今是街道等15个乡镇（街
道）24个行政村。

	1.1.6
	项目规模
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、施工图纸和工程量清单等所包含的全部内容

	1.3.2
	计划工期
	90日历天

	1.3.3
	质量标准
	合格

	1.3.4
	标段划分情况
	本工程划分为一个标段

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
和信誉
	符合招标公告要求

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开        
投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问登录交易平台向招标单位和招标代理机构提问，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在交易平台公布。

	1.11
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        接受分包的第三人资质要求：

	1.12 
	偏离
	☑不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第七章
       “技术标准和要求”：
        允许偏离最高项数：      
      偏差调整方法：          

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、图纸（另册提供）、工程量清单（另册提供）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日17日前
形式：登录交易平台匿名提出

	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	时间：递交投标文件截止之日15日前
形式：交易平台书面澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日2日内
形式：登录交易平台匿名确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日2日内
形式：登录交易平台匿名确认

	2.4
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	递交投标文件截止之日10日前，招标人收到异议，3日内给予答复；逾期未提出的视为无异议。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人自行提供

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金或电子投标保函：
☑要求
投标保证金递交形式：转账形式或电子保函
投标保证金的金额：壹拾万元整（100000.00元） 
投标保证金提交截止时间：同投标截止时间
1、转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金交纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，交纳完成后，在【保证金交纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。
投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易中心指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。
2、电子投标保函缴纳方式：
①投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；
②企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务；
③办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户；
④投标截止时间前投标企业应按照以上要求在保函平台中申请并生成电子投标保函。否则开标现场交易系统将无法获取到该投标单位的电子投标保函，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。
交易平台技术咨询：0396-2613088
□不要求

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	三年（2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的提供成立以来的财务报表）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	三年（2023年1月1日以来）

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目的年份要求
	三年（2023年1月1日以来）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	三年（2023年1月1日以来）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许             □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件
（1）经过加密的电子投标文件上传件为正本。
（2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA
 印章。
（3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印
章, 需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。
（4）工程量清单报价封面的签字、盖章执行以下要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权人的印章或签字。若委托造价咨询单位编制的，还应加盖造价咨询单位公章，由其单位注册造价工程师签字并加盖执业专用章。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）

	4.1.2
	电子投标文件U盘、纸质投标文件密封要求
	无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年07月28日09时00分（北京时间）

	4.2.2
	投标文件递交
	电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.ZMDTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功，并且使用系统的“模拟解密”功能验证是否能够正常解密。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	4.2.3
	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交
	投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、荣誉、财务（财务审计报告需提供注册会计师年检通过凭证）等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。
（注：各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。）

	4.2.4
	是否退还投标文件
	☑不退还           □退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年07月28日09时00分（北京时间）
开标地点：新蔡县远程不见面开标大厅 
 （电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在10分钟内完成解密）。

	5.2 
	开标程序
	1、 本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能签到、解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
2、在投标截止时间前，各投标人必须在网上开标系统内完成签到，否则其投标按无效标处理，系统内投标文件将被退回。

	6.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，由 5 人组成；
其中
其中招标人代表 1人
专家  4  人
（经济类  2  人，技术类 2 人）；
评标专家确定方式：
☑开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定,负责评标活动。（默认）
□其他：            

	6.2
	评标采用的评标方法
	河南省水利厅、河南省发展和改革委员会联合印发的《河南省水利工程建设项目施工评标办法》豫水建〔2016】49号中规定的
综合评估法，合理投标价法

	6.3
	评标方式
	评标委员会应当按照招标文件进行评标。评标委员会否决不合格投标后,确定有效投标人,对有效投标人的投标文件进行评标,出具评标报告。有效投标人数量不足3家时,应当重新招标;有效投标人数量为3至10家(含10家)时,全部推荐为中标候选人;有效投标人数量为10家以上时,按照择优原则进行评标，推荐中标候选人数量为10家。

	7.1
	定标方式
	本项目采用“评定分离”核查随机法确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。

	7.6
	履约保证金及农民工工资保证金
	是否要求中标人提供履约保证金：
☑要求提供 
履约保证金的形式：银行转账或履约保函
履约保证金额：中标价的5%
履约保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后5日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证，逾期未缴纳的取消其中标资格。
是否要求中标人提供农民工工资保证金：
☑要求提供（根据人社厅函〔2022〕99号文规定执行）
农民工工资保证金的形式：转账或保函
承包人需按中标总价的2%向有关单位交纳农民工工资保障金，对一定时期内发生工资拖欠的企业可适当提高缴存比例，并承诺一旦出现拖欠农民工工资情形的，由招标人申请有关部门从其工资保障金中先予划支；若拖欠农民工工资超过农民工工资保障金，建设单位将直接从工程款中扣除。

	8.1
	重新招标
	对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金或农民工工资保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人,也可以重新组织招标。

	8.2
	不再招标

	依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：/

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：/

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	招标控制价
	□ 不设招标控制价
☑ 设招标控制价，招标控制价为：10960000元（壹仟零玖拾陆万元整）。
□ 设招标控制价，开标之日7天前在驻马店市公共资源电子交易平台上进行发布，各投标人凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标控制价。

	10.3  “暗标”评审

	施工组织设计是否采用
“暗标”评审方式
	 不采用
□ 采用，投标人应严格按照第九章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制的要求”，编制施工组织设计。

	10.4  投标人代表出席开标会

	本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场。

	10.5 中标候选人公示

	招标人收到评标委员会评标报告后3日内，应将中标候选人的情况在本招标项目招标公告（文件）发布的同一媒介予以公示，公示期3个工作日（遇国家法定节假日的顺延）。

	10.6 定标

	本项目采用评定分离方式确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过驻马店市公共资源交易中心发布延期原因和最终定标时间。

	10.7 知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.8  同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9  监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.10 解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11  招标人补充的其他内容

	1.招标文件的最终解释权归招标人。
2.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
3.招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。
4.招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
5.投标人因参与投标活动而涉及的现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，投标人应当责任自负，费用自担，保证招标人和招标代理机构免于承担上述责任或者其他不利影响，投标文件需做出响应性承 诺。
6.招标人对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。
7.如果投标人实质上不符合投标资格，即使已获取招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失不负任何责任。
8. 招标代理服务费：按河南省招投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)的通知规定的收费标准计取，代理费金额：90000元整（玖万元整），由中标人支付，中标人须在领取中标通知书前向招标代理公司按照规定一次性支付完毕。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。
1.3.4  本项目标段划分：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）企业资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目经理要求：见投标人须知前附表；
（3）技术负责人要求：见投标人须知前附表；
（4）财务要求：见投标人须知前附表；
（5）信誉要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 是否接受联合体投标：不接受。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本项目前期准备提供设计、编制技术规范或其他文件的咨询服务，但设计施工总承包的除外；
（6）为本项目的监理人；
（7）为本项目的代建人；
（8）为本项目提供招标代理服务的；
（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（12）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照的；
（13）被依法暂停或取消投标资格的；
（14）进入清算程序，或被宣告财产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。由投标人自行组织现场踏勘，发生费用自理。
1.9.2 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人是否召开投标预备会：见投标人须知前附表规定。
投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问以书面形式通知招标单位和招标代理机构，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在招标公告（文件）发布网站公布。
1.11 分包
本项目是否允许分包及允许分包的具体要求：见投标人须知前附表。
招标人允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
本项目是否允许偏离及允许偏离的具体要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）定标办法；
（5）合同条款及格式；
（6）工程量清单；
（7）图纸；
（8）技术标准和要求；
（9）投标文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在驻马店市公共资源电子交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前在交易平台上发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标须知前附表第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出，逾期未提，视为对招标文件无异议。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）投标保证金交纳证明；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分，投标文件中需提供拟派项目经理亲笔签署的到岗到位承 诺书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件“工程量清单”的要求进行编制。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 投标报价以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。
3.2.4 投标人对本工程的投标报价和竣工结算均采用工程量清单计价方式。投标报价应根 据招标文件中的工程量清单和有关要求、补充文件、答疑纪要、招标人提供的招标图纸、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据投标人自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平、市场风险和现行市场价格信息进行编制，合理自主报价。
3.2.5投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择报价。
3.2.6如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.7本项目设招标控制价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过招标人发布的招标控制价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应在公共资源交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，按有关规定向中标人和未中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）招标人发放中标通知书前，排名第一的中标候选人除因被查实存在违法违规行为取消第一中标候选人资格和不可抗力放弃中标外，排名第一的中标候选人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；
（4）有串标、围标、弄虚作假等违规情况的。
3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按招标文件资格审查要求提供相关资料并将所有复印件或扫描件附于标书内，以证实其各项资格条件能满足要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”使用驻马店市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺，投标人为响应招标文件要求而自拟格式的内容应加盖本单位公章并由其法定代表人签章（签字并盖章）。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题，其投标文件作无效标处理。
3.7.4电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行且短时间内无法修复时，经监督部门同意，延迟评标。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的投标文件未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人将不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 投标人递交投标文件的同时，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。
4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至驻马店市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。	
5. 开标
5.1 开标的时间、地点和要求
5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。 
5.2 开标程序
本工程采用远程不见面电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按时对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
（2）宣布开标纪律；
（3）宣布开标人、监标人等有关人员姓名；
（4）电子投标文件解密；
（5）电子唱标并记录在案；
（6）招标人代表在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.2.1 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。
（1）经检查数字证书无效的投标文件；
（2）投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题无法正常解密、解密失败或解密超时的；
（3）投标人在开标解密环节中未按时解密完成的，按未按时参加开标会处理。
5.2.2 若因招标人原因或网上招投标平台发生故障等不可抗拒之因素，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标大厅中使用异议功能提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。
6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标方法和评标方式见前附表6.3.4及6.3.5。
评标过程中当出现以下情况时，导致系统无法正常运行，根据实际情况延迟评标或调整评标时间：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
7. 合同授予
7.1 推荐中标候选人
[bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc4036]按照本招标文件第三章评标办法要求推荐入围中标候选人。
[bookmark: _Toc12828][bookmark: _Toc5108][bookmark: _Toc17243][bookmark: _Toc21320]7.2中标候选人公示
7.2.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内对中标候选人进行公示，公示期不少于3日（遇国家法定节假日的顺延）。中标候选人公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况(包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等)、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。
7.2.2 招标人应当在中标候选人公示前审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。招标人不得擅自改变评标委员会评标结果。
7.3 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。
7.4 中标候选人履约能力审查
7.4.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，可提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4.2招标人发放中标通知书前，中标人除因被查实存在违法违规行为取消其中标人资格和不可抗力放弃中标外，中标人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还，并计入不良行为记录。
7.5定标方式
按照本招标文件第四章评标办法要求定标办法定标。
7.6中标通知
在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，各投标人需在投标文件中做出承 诺。
7.7.2中标人不能按本章第7.6项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc9675][bookmark: _Toc8686][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc30748][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570]7.8签订合同
7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。各投标人针对此项需做出书面保证，否则视为不响应招标文件。
7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人、法定代表人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函及投标函附录
	按招标文件格式要求

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许
可证
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质等级
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	企业主要负责人、项目经理及专职安全员要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标人及其主要执（从）业人员
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知前附表”的规定

	
	
	计划工期
	90日历天

	
	
	质量标准
	合格

	
	
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”的规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”的规定

	2.2.1
	分值构成
	1.施工组织设计35分；  2.项目管理机构10分；  3.投标报价40分；
4.信用等级5分；       5.其它评分因素10分。

	






2.2.1（1）
	




施工组织设计评审
标准
35分
	施工总体布置（3分）
	施工总体布置：合理2-3分，一般1-2(不含)分，缺项0分

	
	
	主要施工方法及技术措施（8分）
	主要施工方法及技术措施：合理得6-8分，较合理得3-6(不含)分，一般得1-3(不含)分，缺项0分。

	
	
	施工进度计划安排及保证措施（4分）
	施工进度计划安排及保证措施：合理得3-4分，较合理得2-3(不含)分，一般得1-2(不含)分，缺项0分。

	
	
	质量保证体系及质量保证措施（4分）
	质量保证体系及质量保证措施：合理得3-4分，较合理得2-3(不含)分，一般得1-2(不含)分，缺项0分。

	
	
	安全生产保证体系及措施（4分）
	安全生产保证体系及措施：合理得3-4分，较合理得2-3(不含)分，一般得1-2(不含)分，缺项0分。

	
	
	文明施工保证体系及措施（3分）
	文明施工保证体系及措施：合理得2-3分，一般得1-2(不含)分，缺项0分。

	
	
	环境保护措施（3分）
	环境保护措施：合理得2-3分，一般得1-2(不含)分，缺项0分

	
	
	施工设备和检测仪器配置（2分）
	施工设备和检测仪器配置：合理得1(不含)-2分，一般得1分，缺项0分

	
	
	节能减排、绿色施工、工艺创新具体措施（2分）
	节能减排、绿色施工、工艺创新具体措施：合理得1(不含)-2分，一般得1分，缺项0分

	
	
	项目验收方案和具体措施（2分）
	[bookmark: _GoBack]对项目验收方案和具体措施是否合理可行并具有针对性进行评价；合理得1(不含)-2分，一般得1分，缺项0分。

	
2.2.1（2）
	项目管理机构
10分
	拟投入本项目人员（除项目经理、技术负责人外），五大员（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）配备齐全且有效者得10分。每缺一员扣2分，此项得分扣完为止。（提供专业岗位证书和2026年1月1日以来连续 3 个月的社保缴纳证明）。

	

2.2.1
(3)
	



投标报价评审标准
40分
	一、有效投标报价的确定办法：
1.投标人投标报价≤招标控制价；
2.通过初步评审的投标人的投标报价；
3.同时符合以上两个条件的投标报价为有效投标报价。
投标报价低于招标控制价×95%的，不参加有效投标报价算术平均值的计算，但仍进行评审。
二、有效投标报价的算术平均值的确定：为所有参与计算的有效投标报价的算术平均值。
三、评标基准值=有效投标报价的算术平均值×50%+招标控制价×50%
当所有有效的投标报价都低于招标控制价×95%时，评标基准值=招标控制价×95%；
四、分值计算
1.投标报价（40分）
2.当投标报价等于评标基准值，得40分。
3.当投标报价低于评标基准值，投标报价与评标基准值相比，每低1%在基本分40分的基础上扣1分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分40分的基础上扣2分，扣完为止。

	2.2.1（4）
	
信用等级
（5分）
	信用等级AAA级为5分，AA级为4分，A级为3分。信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场监管平台公开的为准。（提供企业信用等级证书和“全国水利建设市场监管平台”信用评价查询结果截图，不提供不得分）

	2.2.1（5）

	





其它评分因素
10分
	服务承诺
（4分）
	针对招标工程的特点和要求，投标人结合自身的条件和潜力，不限于对本项目工期、质量、服务、为招标人排忧解难的承诺。由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分（0-4分）。

	
	
	企业业绩
（4分）
	投标人在2023年1月1日以来具有类似项目业绩，以合同签订时间为准，提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，每份业绩得2分，本项最多得4分。

	
	
	

奖罚情况
（2分）

	1近三年承建的水利工程未发生过安全生产事故及质量事故的；
2.在《全国水利建设市场信用信息平台》上没有不良行为记录公告或公告未在处罚期限内的；
针对以上内容，投标人须在投标文件中据实承诺（格式自拟，否则不得分）



[bookmark: _Toc173261117]1. 确定中标候选人
1.1本次评标办法采用河南省水利厅、河南省发展和改革委员会联合印发的《河南省水利工程建设项目施工评标办法》豫水建〔2016】49号中规定的综合评估法。
1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准独立进行赋分，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同的，按照施工组织设计得分高的优先推荐，没有约定的，由评标委员会确定。
1.3依据河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》的通知豫发改公管规〔2025】559号。推荐中标候选人数量：
①有效投标人的数量为Y ；
②当Y小于3时，不推荐中标候选人，项目应当重新招标；
③当3≤Y≤10时，将有效投标人全部推荐为中标候选人；
④当Y大于10时，按照择优原则进行评标，推荐最终得分前十名的为中标候选人。
2、评审标准
2.1初步评审标准
（1）形式评审标准：见评标办法前附表。
（2）资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
（3）响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2、详细评审
2.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.1（1）规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.1（2）规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.1（3）规定的评审因素和分值对项投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.1（4）规定的评审因素和分值对信用等级计算出得分D；
（5）按本章第2.2.1（5）规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分E。
最终得分=评标委员会所有成员打分的算术平均值
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
投标人得分=A+B+C+D+E。
2.2.2 投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的，被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格，并按有关规定进行处理。
2.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc458759019][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc458758949][bookmark: _Toc450850896][bookmark: _Toc179632625][bookmark: _Toc152045607]2.3 投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。在评标结束前，投标人未对评委的质疑进行书面澄清或未按要求提供相关证明材料的评标委员会有权进行相关处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc1837][bookmark: _Toc11846][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc458759020][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc450850897][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc458758950][bookmark: _Toc179632626][bookmark: _Toc144974576]2.4书面决议
2.4.1评标委员会评审时，出现下列情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，并形成书面决议：
（一）评标委员会否决投标人投标；
（二）电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件做出雷同性提示或预警；
（三）评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；
（四）对招标文件中所载事项争议内容的释疑，但释疑不得改变招标文件的实质性内容。
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。
2.4.2评标委员会进行表决的，应当按照下列程序进行：
（一）评标委员会成员分别陈述意见；
（二）集体讨论；
（三）评标委员会成员按照记名投票的方式进行表决，不得弃权；
（四）按照少数服从多数原则形成最终决议。
评标委员会成员的个人意见以及评标委员会最终决议，应当如实记入评标报告。决议不得违反法律、法规、规章以及招标文件的规定。
2.5 评标结果
2.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
2.5.3评标报告还应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。






附件1   废标条件
废  标  条  件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
1.1 有第二章“投标人须知”正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形的；
1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
1.3 不按评标委员会要求澄清、说明、补正，或其澄清、说明、补正未被评标委员会接受的；
1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
1.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理；
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
1.6 投标报价高于招标控制价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.7投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”规定的或开标现场无法读取导入的；
1.8 投标人未按第二章“投标人须知 ”第 5.2 款规定出席开标会的；
1.9同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
1.10 如投标人提交的已标价工程量清单与招标人提供的格式不一致的；
1.11招标文件规定的其他应认定为无效标的。














第4章 [bookmark: _Toc26670][bookmark: _Toc24015]定标办法（核查随机法）
[bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc10627]一、定标依据
[bookmark: OLE_LINK41]本次定标办法的制定依据下列文件进行：
①《中华人民共和国招标投标法》
②《中华人民共和国招投标法实施条例》
③《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号)
④河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》的通知（豫发改公管规〔2025〕559号）；
⑤关于印发《驻马店市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”规范指引》的通知（驻发改公管[2025]274号）
⑥本项目招标文件
⑦评标委员会推荐的合格定标人候选人名单
⑧招标投标全过程资料
⑨其他有关法律法规和相关制度。
[bookmark: _Toc22184][bookmark: _Toc31365][bookmark: _Toc23318]二、定标原则
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc31048]遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。
[bookmark: _Toc21721][bookmark: _Toc2132]三、定标方法
[bookmark: OLE_LINK43]本项目定标方法采用核查随机法确定中标人。
核查随机法:定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。
[bookmark: _Toc18476][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc10404]四、定标委员会的组建
招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。
定标委员会成员数量为5人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定，定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。
定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。
有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：
1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；
2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。
[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc13583][bookmark: _Toc28259]五、定标核查
5.1定标委员会将对中标候选人进行定标核查。核查内容包括：
（1） 企业信用信息：
①投标人通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“重大税收违法失信主体”及“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、查询法定代表人、拟派项目经理，并提供查询结果证明材料，有失信记录的将被取消投标资格（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）。
②投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供企业在“中国政府采购网站”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）。
③凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home），须提供查询结果证明材料（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后，投标截止时间前）。
④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人相关信息）。
⑤根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规(2024)7号)规定，投标所用水利资质被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规(2024)7号相关内容(须提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台查询证明)，查询时间为招标公告发布之后，投标截止时间前，查询结果需显示网页时间，并将查询结果附在投标文件中。
（2）营业执照、资质证书、安全生产许可证； 
（3）项目经理、技术负责人、企业主要负责人、专职安全员；
（4）投标人及其它主要执（从）业人员； 
（5）财务状况；
（6）企业业绩；
（7）招标人认为需要核查及核评的其他内容。 
5.2 定标委员会应当首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。本项目不采取考察或质询方式进行核查。
5.3 核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。
5.4 定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。
[bookmark: _Toc11203][bookmark: _Toc4965][bookmark: _Toc23939][bookmark: _Toc29489]六、定标程序
定标委员会将通过核查随机法进行定标。 
定标地点为新蔡县公共资源交易中心，定标时间及具体地点由招标代理机构提前通知。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。
1、在定标现场放置标注为“1”、“2”的2组自然数代码球.
2、第一轮随机确定选用的代码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”、“2”的代码球，从中随机选取1个代码球，选取代码球数字即为本次定标选用的代码球组号。
3、第二轮随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经定标核查评审合格的中标候选人数），由中标候选人抽取代码球，代码球上的数字对应为相应中标候选人。按照电子投标文件递交的时间先后顺序，由中标候选人依次抽取号码球，号码球上的数字对应为相应中标候选人，未到场的中标候选人由定标委员会代为抽取。
4、第三轮随机选取中标人：将N个代码球经中标候选人检查确认后放入抽取箱内，定标委员会组长从中随机抽取1个代码球，抽中代码球对应的中标候选人即为中标人。
5、招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督部门进行签字确认。
招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc27741][bookmark: _Toc23431][bookmark: _Toc30093][bookmark: _Toc16424]七、定标报告
 定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。
[bookmark: _Toc17282][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc27971][bookmark: _Toc21472]招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
[bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc5520]八、定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无异议，可以发放《中标通知书》。
（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。
（3）对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。
（4）定标后有下列情形之一的，应当重新定标：
(一)定标委员会未按定标办法公正履职的；
(二)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；
(三)招标文件规定的其他情形。






















第五章 合同条款及格式
通用合同条款直接引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2007年版-2009年版）

1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：        (填入发包人的名称)。
1.1.2.3 承包人：        (签约后填入承包人的名称)。
1.1.2.5 分包人：        (签约后填入分包人的名称)。
1.1.2.6 监理人：        (填入监理人名称)。
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)：         。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是          。
1.7 联 络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达           (填写文件送达地 点）。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：      。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：       。
2.8 其它义务
(根据发包人的合同管理要求补充)
(1)    ……
2.8.1发包人其它要求：
（1）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理带班应严格遵守相关规定要求。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，发包人单方面解除合同或要求承包人更换项目经理的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 另行约定 
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任： 原项目经理如能够继续履行职责的，承包人应撤销其更换决定，如投标项目经理（或原项目经理）客观上已经无法履行职责的，发包人有权审核确认承包人更换的项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。 
[bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc3717]（3）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 另行约定 
（4）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人在接到中标通知后14天内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告及联系方式，并提交以上人员的岗位、注册执业资格证书，与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 
（5）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：另行约定  
（6）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：月累计不超过 5 天的，应报监理人（总监）同意；月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。技术负责人及主要施工管理人员离开施工现场前，承包人应指定有经验的人员代行其职，该人员用具备相应职责的资格能力，且提前 7 天征得监理人或发包人的同意。 
(7承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能继续履职的，监理人责令承包人撤销其更换决定；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承担由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。 
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     另行约定       
(8承包人人员必须与承包人投标时所承诺的人员一致，只能增加不能减少，并保证常驻现场，项目经理和技术负责人不得同时离开现场。承包人应组建安全生产领导小组，设置专职安全生产管理人员，其中专职安全人员不少于相关规定的人数。未经发包人和监理人的事先同意，投入人员不得随意调换。如确属需要，承包人应选派在资历和能力等方面高于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人审批后方可替换。 承包人项目经理和其他人员如有下列行为之一，发包人和监理人要求撤换，承包人应在14 天内选派在资历和能力等方面不低于其前任的替代人员，并经发包人和监理人审批后予以更换： 
1）在履行其职责时不能胜任或玩忽职守； 
2）经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为； 
3）不遵守合同文件的约定和要求。 
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： (填写监理 人须经发包人批准才能行使的权力， 以下示例供参考)
（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
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(4)……
4 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 它义务
(1)……
(2)……
4.3 分包
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
（1）工程项目：                   。
（2）工作内容：                   。
（3）分包金额限额：               。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                      
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：                       
5 材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1  发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）
	
序号
	
材料名称
	
材料规格
	
数量
	
交货地点
	
交货方式
	
计划交货日期
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




发包人提供的工程设备表（参考格式）
	
序号
	
工程设备名称
	
型号及规格
	
数量
	
交货地点
	
交货方式
	
计划交货日期
	
备注
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6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）
	
序号
	
施工设备名称
	
型号及规格
	
设备状况
	
数量
	
移交地点
	
计划移交日期
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（1）发包人提供的临时设施：                      。
7 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：                     。
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：                    。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供                    资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：                    。其中                        应
组织专家论证和审查。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：                     。
11 开工和竣工（完工）
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11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1） 日降雨量大于       mm 的雨日超过     天；
（2）风速大于      m/s的     级以上台风灾害；
（3） 日气温超过         ℃的高温大于        天；
（4） 日气温低于         ℃的严寒大于        天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：      ；
（6）其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表(参考格式)。

	序号
	
项目及其说明
	
要求完工日期
	
违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	



（2）全部逾期完工违约金的总限额为       (不超过签约合同价的       %)。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：                   。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：                     。
12.2 发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：                     。
13 工程质量
13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：                    。
13.7.7 工程合格标准为：       ；优良标准为：        ；达到优良的奖金为：      。
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13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，    向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责      。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：     。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的          %，关键项目：       ，单价
调整方式：      。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：         。
15.8 暂估价
15.8.1 (1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：         (签约后填入)；发包人组织招标的
暂估价项目：          (签约后填入)。
(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：
	 。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：    /    。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额工程造价信息的来源：    /   ；
价格调整的项目和系数：      /     。

17 计量与支付
17.2预付款
17.2.1预付款：
工程预付款的总金额为签约合同价的    %，一次支付给承包人。

50

预付款的支付额度和付款时间为：
付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并
经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
（1）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：             。
17.2.2 预付款保函(担保)
（2）工程材料预付款的担保约定为：            。
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的      %时开始扣款，直至合同累计完
成金额达到签约合同价的       %时全部扣清。
公式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；
A——工程预付款总金额；
S——签约合同价；
C——合同累计完成金额；
F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：                      。
[bookmark: _Toc7298][bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc18725]17.3工程款的支付                      。
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的    %，扣留的质量保证金总额为签约
合同价的     %。
17.5 竣工(完工)结算
17.5.1 竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交完工付款申请单一式             份。
17.6 最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单一式      份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：    。
18 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：         ；政府验收包括：        。验收条件为：      ，验收程序为：

 。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为       ，其余由监理人主持      。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：        、        、       。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：        、        、       。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：        、        、       。
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程      (需要／不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：      、        、       。
18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：        ；费用承担：       。
19 缺陷责任与保修责任
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19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：           。
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：           ；
投保内容：              ；
保险金额、保险费率和保险期限：             。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：              ；
第三者责任险保险金额：              。
20.5 其它保险
需要投保的其它内容：           ；
保险金额、保险费率和保险期限：           。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：              ；
保险条件：           ；
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：            ；
发包人负责补偿的范围与金额：            。
24 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的， 约定的合同争
议解决方式：              。
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[bookmark: _Toc22813][bookmark: _Toc29232][bookmark: _Toc15853]合同附件格式

附件一：
合同协议书

	 (发包人名称，以下简称“发包人 ”)为实施             (项目名称) , 已接受              (承包人名称， 以下简称“承包人 ”)               对(项目名称)的
投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

[bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc14316]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；
(4) 通用合同条款；
(5) 技术标准和要求(合同技术条款)；

(6) 图纸；
(7) 工程预算书；
(8) 其它合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价： 人民币(大写)           元(￥            元)。
4.承包人项目经理：        。
5. 工程质量符合         标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天。

9.本协议书一式   份， 合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：             (盖单位章)    承包人：                (盖单位章)
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法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                 (签字)       或其委托代理人：            (签字)

年    月    日                     年    月    日
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附件二：

履约担保

	 (发包人名称)：

鉴于       (发包人名称， 以下简称“发包人”)已接受        (承包人名称， 以下简称“承包人”) 于         年     月    日 递 交的            (项目名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地
就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

[bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc23266]1.担保金额人民币(大写)             元(￥              元)。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书
面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：                        (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：          (签字) 地址：                                     邮政编码：                                电话：                                     传真：                                   

年    月    日




注： 委托代理人应附授权委托书。
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附件三：

预付款担保函

	 (发包人名称)：

根据              (承包人名称， 以下简称“承包人 ”)与           (发包人名称 ， 以 下简称“发包人 ”)于  年      月  日 签 订的           (项目名称)合同协议书，承包人按约 定的金额 向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意
就你方提供给承包人的预付款提供担保。

[bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc25951][bookmark: _Toc30225]1.担保金额人民币(大写)           元(￥          元)。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：          (签字) 地址：                                     邮政编码：                                电话：                                     传真：                                   
年    月    日

注： 委托代理人应附授权委托书。






第六章 工程量清单（平台下载）































第七章 图纸（平台下载）
















第八章 技术标准和要求

详见施工图纸，施工图未尽技术标准和要求，按最新现行技术标准和要求执行。
一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法律、规范的要求，以国家最新发布的规范为准。
二、工程技术要求
1、必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工。
2、采用的材料和设备必须符合国家强制性标准规定。
3、工程材料要进行检验。未经检验或检验不合格的，不得使用。
三、其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范、标准图集等，规范如有变化，以最新发布的为准

















第九章 投标文件格式


                         （项目名称） 







投 标 文 件

项目编号：         





   投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
     年     月     日

目    录

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）投标保证金交纳证明；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）资格审查资料；
（9）其他材料。










一、投标函及投标函附录
（一）投标函

__________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了__________ （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________（￥___________）的投标总报价，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________。
2．我方响应招标文件中约定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________（￥___________）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺当招标人资金紧张时，保证不间断、连续正常施工。
5．我方在此承诺，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6. 如我方中标，我方承诺不发生工程转包行为，一旦发现我方有转包行为，愿意发包人与我方立即单方解除合同，扣除履约保证金并接受建设行政主管部门的处罚。
7.如我方中标，我方承诺向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
8.                     （其他补充说明）。

投标人：            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地址：            
网址：            
电话：            
传真：            
邮政编码：            
日期：        年     月     日


（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标人
	

	投标范围
	

	投标报价（元）
	
（大写）                                      

（小写）                                      

	投标工期
	

	投标质量要求
	

	投标有效期
	

	项目经理
	
	级别
	
	注册
编号
	

	技术负责人
	
	职称
	
	证书
编号
	

	备注
	



投标人：                                  
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日期：         年       月      日




二、法定代表人身份证明


投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：     年      月     日
经营期限：                      
姓名：     性别：     年龄：     职务：     
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：                         （盖单位章）
     年     月     日






附：法定代表人身份证正反面复印件。









三、法定代表人授权委托书



本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明及委托代理人的身份证正反面复印件


投标人：                           （盖单位章）
法定代表人：                           （签字）
身份证号码：                                  
委托代理人：                             （签字）
身份证号码：                                   
       年       月        日









四、投标保证金

                 （招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。



投标人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
       年        月        日








投标保证金有效证明资料


















五、已标价工程量清单
















六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
2. 技术标主要包括下列内容：
（1）施工总体布置
（2）主要施工方法及技术措施
（3）施工进度计划安排及保证措施
（4）质量保证体系及质量保证措施
（5）安全生产保证体系及措施
（6）文明施工保证体系及措施
（7）环境保护措施
（8）施工设备和检测仪器配置
（9）节能减排、绿色施工、工艺创新具体措施
(10)项目验收方案和具体措施


附表一：拟投入本项目的资源配备计划

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





















附表三：施工进度计划表

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
























附表四：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






（二）主要人员简历表
  “主要人员简历表”中的项目经理附注册执资格证书等复印件；技术负责人附职称证等复印件；其他主要人员附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	













（三）其他



八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	



（二）近年财务状况表






























（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
九、其他材料
（一）投标活动承诺书
承诺书
我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任，并郑重承诺如下：
　　一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
　　二、不存在投标报价明显低于成本价或高于招标文件设定的最高投标限价，恶意扰乱市场正常秩序；
　　三、不存在出租（出借）或转让资格、资质证书供他人投标的情况，不借用、挂靠他人资质证书，不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（含不实承诺）骗取中标情形；
　　四、不与其他投标人相互串通投标报价，不存在串通投标、陪标围标、以行贿手段谋取中标；不存在投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
　　五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
　　六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理;
　　以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
　
承 诺 人：（公章）
联系电话：
法定代表人（签字或盖章）：
                       年  月  日


 （二）不拖欠农民工工资承诺书


                （招标人）：
为了保证农民工的合法权益，保障农民工工资，我公司郑重承诺：我公司在   （项目名称及标段）   施工过程中，保证按照国家、省、市、区相关文件的要求交纳农民工工资保障金，同时在工程实施中不拖欠农民工工资，保证按时发放。
我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书的行为，全部责任由我公司承担。如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为造成工人上访，本公司愿意接受人力资源社会保障、水利、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。
特此承诺。


承诺人：                         （公章）
法定代表人（签字或盖章）：                 　　
日期：      年       月      日



（三）投标人认为有必要提供的其他材料
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