
确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目
施工招标文件

招 标 人：确山县自然资源局

招标代理机构：河南全过程工程研究院有限公司
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招标代理项目部人员组成

一、项目负责人郑佳  （建设类注册执业（职业）资格证号：建[造]11214100004249 ）

二、其他人员

1.姓名：荆龙飞  岗位证号：Z4501017752 
2.姓名：袁红梅  岗位证号：Z45020202860 

3.姓名：胡国仓  岗位证号：Z45020240696 
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第一章 招标公告

确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目招标公告

（采用电子标书和计算机辅助评标及不见面开标方式）
项目编号：确政采招-2026-08-4

1.招标条件

确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目已经相关部门备案批准实施，项目代码：2508-411725-04-05-535244，招标人为确山县自然资源局，建设资金为中央财政资金及县财政配套资金，项目已具备招标条件，现对本项目的施工、监理进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人报名并参加投标活动。
2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目

2.2建设地点：确山县境内；

2.3项目概况：本项目规划设计修复治理总面积为269.7公顷(4045.5亩)，主要建设内容为:矿山地质环境治理工程、地形重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、废弃及受损土地复垦利用工程、监测评估工程和后期管护工程。
2.4标段划分：本项目共分2个标段，施工标段和监理标段。

2.5招标范围：

2.5.1施工标段招标范围：本项目施工图纸、工程量清单和招标文件所含全部内容；

2.5.2监理标段招标范围：项目实施及缺陷责任期全过程监理服务。
2.6质量要求：

2.6.1施工标段质量要求：合格；
2.6.2 监理标段质量要求：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准。

2.7工   期：

2.7.1施工标段：820日历天；

2.7.2监理标段：同施工工期，控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）。

2.8项目招标控制价：施工标段85319688.96元，监理标段1207100.00元。
2.9本项目采用评定分离方式确定中标人。

评标办法：采用“综合评估法”的方式；
定标办法：采用“核查随机法”的方式。
3.投标人资格要求：

3.1 施工标段：

3.1.1具有独立企业法人资格，具备有效的营业执照；

3.1.2投标人具有自然资源管理部门（或原国土资源部门）颁发的地质灾害防治施工甲级资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.1.3投标人拟派项目负责人须具有地质类等相关专业高级（含）以上技术职称证，且未担任其他在建项目的项目负责人（出具无在建工程承诺书），同时提供劳动合同及近期的社保证明(或依法免交社保证明)；

3.1.4本标段接受联合体投标；
3.2监理标段：

3.2.1具有独立企业法人资格，具备有效的营业执照；
3.2.2投标人具有自然资源（原国土资源）主管部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质；

3.2.3投标人拟派项目总监须具有地质类相关专业高级及以上技术职称证书及有效的注册监理工程师证书，同时提供劳动合同及近期的社保证明(或依法免交社保证明)；；

3.2.4本标段不接受联合体投标；
3.3投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，投标人须提供2023、2024、2025年度经会计事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（成立不足三年的公司从成立之日起计算；新成立或成立不足一年的公司，提供基本开户银行出具的资信证明）；
3.4投标人需提供近3年内（响应文件递交截止之日往前推算）与本项目同类相关业绩不少于2个（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件及中标公示网页截图）。

3.5投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）和“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面，若有不良记录投标无效。（查询日期为招标公告发布日期之后，投标人出具网页加盖企业公章）。    

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；须提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息；

3.7信誉要求：

投标人及其法定代表人和项目负责人、项目总监理工程师不得存在以下情形：

被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的（投标人）；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。如组成联合体投标的，联合体各成员均需提供。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。

4．企业注册

4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式(信安CA：0371-96596  华测CA：4006202211  深圳CA：4X123838  北京CA：4009197888)，完成CA密钥的办理，完成注册。

4.2请各投标人注意完善“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

5．招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年10月20日8：00时至2026年11月11日18:00时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行免费下载招标文件。

5.2招标文件获取方式：凭 CA 密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及 CA 密钥制作电子投标文件。

6.资格审查方式

6.1本次招标实行资格后审，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目负责人、人员、资质、业绩、荣誉等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

7.投标文件的上传/递交

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2投标文件的上传/递交截止时间为2026年11月12日09 时 00 分（北京时间）。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder/login.aspx）上传完成。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法的系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

9.特别提醒

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

9.1网络要求：

网络带宽4M以上。

9.2硬件要求

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

9.3人员要求

对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：

（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）

10.联系方式

招 标 人：确山县自然资源局
地    址：确山县工人文化宫4楼
联 系 人：马先生

电 话：17634560025
招标代理：河南全过程工程研究院有限公司

地  址：郑州经济技术开发区郑州国际物流园区浔江东路西段6号

联系人：郑先生

电 话：15638526666

11.监督部门
监管部门：确山县自然资源局
联系人：连冬杰
联系电话：0396-7018628
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：确山县自然资源局

地    址：确山县工人文化宫4楼

联 系 人：马先生

电 话：17634560025

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：河南全过程工程研究院有限公司

地  址：郑州经济技术开发区郑州国际物流园区浔江东路西段6号

联系人：郑先生

电 话：15638526666

	1.1.4
	项目名称
	确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目

	1.1.5
	建设地点
	确山县

	1.1.6
	建设规模
	本项目规划设计修复治理总面积为269.7公顷(4045.5亩)，主要建设内容为:矿山地质环境治理工程、地形重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程、废弃及受损土地复垦利用工程、监测评估工程和后期管护工程。

	1.2.1
	资金来源
	中央财政资金及县财政配套资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目施工图纸、工程量清单和招标文件所含全部内容

	1.3.2
	计划工期
	820日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见第一章招标公告“3.投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员（含牵头人）总数不超过2家，并以一个投标人身份共同投标；

（2）投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任（投标文件中附联合体协议书原件的扫描件）；

（3）联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

（4）投标获取招标文件时，应以联合体协议中确定的牵头人名义获取；（5）本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。投标人应对资料的真实性合法性负责，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	上传投标文件的截止之日17日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	上传投标文件的截止之日15日前

	1.11
	分  包
	☑不允许

	1.12
	偏  离
	☑不允许 

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、图纸（另册提供）、工程量清单（另册提供）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日17日前

形式：登录交易平台匿名提出

	2.2.2
	投标截止时间
	 2026 年11月12日 9 时 00 分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日2日内

形式：登录交易平台匿名确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日24小时内

形式：登录交易平台匿名确认

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求

投标保证金的金额：壹佰万元整（1000000.00元）
投标保证金提交截止时间：（同投标截止时间）

投标保证金递交形式：转账或电子保函

转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金缴纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，缴纳完成后，在【保证金缴纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。

投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易中心指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。

保函形式：采用保函形式缴纳的，投标人在投标截止时间前须由专业担保机构出具投标保证金保函，并将保函证明按规定附于投标文件内并上传至项目资格审查材料内。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义办理投标保证金保函。

项目开标前，投标人在交易系统“电子保函申请”页面进行电子保函申请，出具保函的相关机构审批通过后，将以密文形式出具电子保函文件，投标人在金融服务平台可下载该保函文件。

电子保函的申请、使用、查看及应用过程中遇到问题可以咨询以下部门：

交易平台技术咨询：0396-2613088

开 户 行：河南确山农村商业银行股份有限公司营业部

户   名：确山县公共资源交易中心

帐    号：501010016000002103806

联 系 人：朱女士

联系电话：0396-2782998

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	三年（2023年度、 2024年度、2025年度），若投标人成立时间不足三年的,提供自成立时间后年度财务报告

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近3年（响应文件递交截止之日往前推算）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近3年（响应文件递交截止之日往前推算）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	1.所有要求投标人加盖公章和法定代表人签字的位置，都应加盖投标人CA/标证通印章和法定代表人CA/标证通印章。若委托代理人签字的，应加盖其CA/标证通印章或上传其手写签名。

2.工程量清单报价封面的签字、盖章执行以下要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人CA印章、投标人法定代表人CA印章、造价人员签字并加盖执业专用章。若委托造价咨询单位编制的，还应加盖造价咨询单位公章，由其单位注册造价工程师签字并加盖执业专用章（投标文件附委托造价咨询单位营业执照及委托协议）。
3.总价措施项目清单与计价表和规费、税金项目计价表中编制人和复核人签字盖章不作要求。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	驻马店市公共资源交易中心交易平台，投标人应当在投标文件递交截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。

	4.2.3
	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交
	投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，在市场主体信息库中已登记的信息中选取，并附进响应文件中。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

主体信息库中上传的资料扫描件必须完整、清晰、易辨，如因证件上传问题导致未能给予认定的，投标人自行承担责任。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	☑不退还     

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年11月12日09时00分（北京时间）
开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标厅  

（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在5分钟内完成解密）。

	5.2
	开标程序
	（1）宣布投标截止；

（2）公布投标人；

（3）解密投标文件；

（4）唱标；

（5）生成开标记录；

（6）开标结束；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，由5人组成；其中招标人代表 1 人（招标人代表应由具有评标专家相应或者类似条件的人员担任或招标人从河南省综合专家库确定1名评标专家作为招标人代表），技术、经济评标专家 4人；

评标专家确定方式：

☑开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定,负责评标活动。（默认）

	6.3.3
	本次评标采用的评标方法
	☑综合评估法      

	6.3.4
	评标方式
	□网络电子评标（电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行且短时间内无法修复时，经监督部门同意，可以申请延期开标。）

□纸质评标

☑远程网络电子评标

	7.1
	定标方式
	本项目采用评定分离方式核查随机法确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐定标候选人,定标过程原则上在收到评审报告后10日内完成，不能按时完成定标工作的，应当通过驻马店市公共资源交易中心发布延期原因和最终定标时间。

	7.3.1
	履约保证金
	是否要求中标人提供履约保证金：

☑要求提供 

履约保证金的形式：现金转账或银行履约保函

履约保证金额：中标价的8%

履约保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后5日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。逾期未缴纳的取消其中标资格。

□不要求

	8.1
	重新招标和不再招标
	1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2、不再招标

依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

	9
	是否采用电子招投标
	□否

☑是，具体要求：按照电子交易系统操作流程操作

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	/

	10.2  招标控制价

	
	招标控制价
	□ 不设招标控制价

☑ 设招标控制价（最高投标限价）：85319688.96元

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	☑不采用

□采用，投标人应严格按照第九章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

	10.4中标候选人公示

	
	招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在本项目招标公告发布的同一媒介上公示中标候选人，公示期不得少于3日。

	10.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效

期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.8监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。监督单位及联系方式详见招标公告。

	10.9解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10 招标人补充的其他内容

	10.10.1
	投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行文件解密，答疑澄清；使用标证通的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用CA证书的，投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码进行解密；投标人的投标文件在规定的5分钟内未解密的，退回其投标文件，投标人自行承担一切后果。

	10.10.2
	开标补救措施：若在整个投标、开标、评标等招标过程中，由于系统异常出现特殊情况时，采购人将上报监督部门，依据监督部门意见暂停或推迟投标、开标、评标等招标事宜。

	10.10.3
	中标候选人公示在发布媒介发布后，各中标候选单位请于中标候选人公示期完成前将纸质投标文件（一正四副）送达至确山县自然资源局，以免影响本项目定标使用。

	10.10.4
	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在驻马店市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。

2、投标人在投标截止时间前应随时关注驻马店市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。

3、因驻马店市公共资源交易中心在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、请投标人持编制投标文件的CA钥匙进行在线远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

5、招标代理服务费支付约定：本项目代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号），由中标人支付。中标人应在领取《中标通知书》原件之前向招标代理机构支付招标代理服务费。

6、质疑与投诉：（1）参与本项目的各投标人对评标结果有异议的，可在评标结果公示发布之日起三天内，以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口或书面形式向招标人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并现场提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函不予受理。（2）投标人对招标人质疑回复不满的，可在法律规定的时间内向行政监督部门进行投诉。投诉函须以书面形式（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）或以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口。未按要求提交的投诉函将不予受理。

注：若以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口形式提出质疑投诉的，也应由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并现场提交质疑函或投诉函（邮寄、传真件不予受理）。


投标人须知正文部分
1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）定标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式。

（10）投标人须知前附表规定的其他材料
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在开标前17日前向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前上传至河南省公共资源交易平台提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在驻马店市公共资源交易中心上传。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人在驻马店市公共资源交易中心上传澄清后，即视为投标人收到。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并上传到驻马店市公共资源交易中心。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2招标人在驻马店市公共资源交易中心上传修改的招标文件后，即视为投标人收到。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）投标保证金；

（6）已标价工程量清单；

（7）施工组织设计；

（8）项目管理机构；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标工程量清单必须按照招标人提供的工程量清单格式进行填写报价，不得做任何修改。

3.2.4 投标人对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式。

3.2.5安全文明施工措施费应按豫建设标［2014］57号文规定足额计取计入工程总报价中，单独列项；增值税按照建办标函［2019］193号文记取；扬尘污染防治费按豫建设标［2016］47号文记取；规费中的社会保障费、工伤保险费执行豫建设标[2014]29号文、豫建建[2016]62号文。以上计费依据如国家省市有政策调整，按新政策执行。

清单报价编制依据：                  

1）招标文件、答疑纪要及有关书面通知；

2）经业主确认的施工图纸、设计变更、工程量清单；

3）现行的计价依据和政策；

《河南省国土空间生态保护修复项目预算定额》（2025）；

《建设工程工程量清单计价规范》（2024）

《河南省房屋与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)

《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)

《河南省市政工程预算定额》(HAAl-31-2016)

 ……与之配套的相关计价文件；
4）本报价包括施工图纸中发包内容（有补遗及招标答疑纪要时以补遗及招标答疑纪要修改内容为准）。

3.2.6材料价格：材料价格可以参考驻马店市最新季度建设工程造价信息，或投标人根据建筑材料市场情况自主确定。

3.2.7承包价的确定和调整

（1）工程承包价包括完成本招标发包范围内的全部施工内容所需的工程成本、利润、规费、专项费用、税金、政策性调整等全部费用(暂列金额依据工程量清单及招标控制价编制说明中注明计取方式计算)，工程竣工结算超过暂列金额等费用按国家定额、施工期造价信息、国家有关税费规定等据实计量计价。

（2）本工程在施工当中因承包方失误造成费用增加的，中标价格不调整。

（3）因业主原因造成的工程量、材料等变更、签证的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

4、投标人的投标价，应是本须知所述本工程全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单报价中提出的单价或总价为依据。
3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3中标结果公示结束后1个工作日内退还未中标人的投标保证金，书面签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金（行政监督部门要求暂停招标投标活动的，不适用本项规定的时限）。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案（不允许）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的投标文件未按本章第3.7项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人将不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交投标文件的同时，投标企业应在项目开标前，将项目负责人、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至河南省公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至驻马店市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2开标程序

5.2.1详见投标人须知前附表规定。
5.2.2.本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

5.2.3本工程采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按不见面开标系统提示程序进行开标。

5.2.4若因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.2.5开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 5.1项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题无法正常解密、解密失败或解密超时的；

 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，可在开标期间通过不见面开标大厅进行网上提问，招标人当场作出答复。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标专家有下列情形之一的，应当主动申请回避，不得担任招标项目的评标委员会成员：

（1）投标人的在职人员；

（2）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（3）与投标人有其他利害关系，可能影响公正评标的；

（4）招标项目主管部门或者对项目招标投标活动具有监督管理职责的行政监督部门的工作人员；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（6）招标项目代理机构的在职人员；

（7）法律、法规和规章规定的其他情形。

6.2评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标方法和评标方式见前附表6.3.3及6.3.4项。

6.3.2电子过程中当出现以下情况时，导致系统无法正常运行，根据实际情况延迟评标或调整评标时间：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

7.合同授予

7.1定标方式

按照本招标文件第三章评标办法要求推荐中标候选人。

7.2中标候选人公示

招标人在收到评标报告3日内，按照投标人须知前附表10.5款规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于3日。中标候选人公示期间，如发现中标候选人有弄虚作假（含不实承诺）情况的，取消其候选人资格。如合格定标候选人少于2家（不含2家）由招标人重新组织招标。

7.3评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。

7.4中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，可提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

招标人发放中标通知书前，中标人除因被查实存在违法违规行为取消其中标人资格和不可抗力放弃中标外，中标人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还，并计入不良行为记录。

7.5定标方式
按照本招标文件第四章定标办法要求定标办法定标。

7.6中标通知

在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7履约担保

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.7.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表
开标记录表

标段编号：                                

标段名称：                                

	序号
	投标单位名称
	投标保证金（元）
	投标报价（元）
	质量承诺
	工期（日历天）
	项目负责人
	开标备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


开标时间：      年    月    日    时    分

附表二：问题澄清通知
澄清发出单位：       项目名称        评标委员会

澄清编号：                
发出澄清时间：年/月/日 时:分:秒

澄清标题：关于       项目名称        的澄清

澄清内容：                    
回答期限：年/月/日 时:分:秒

回复要求：                    

附表三：问题的澄清
回答单位名称：    单位名称    
回答内容：                    
回答人姓名：      单位名称     
回答日期：年/月/日 时:分:秒

	澄清回复函

	项目名称：
	

	项目编号：
	
	提问日期：
	

	澄清内容
	

	投标人（供应商）说明
	

	
	投标单位：
	
	回复日期：
	


附表四：中标通知书

中标通知书
                   ：
根据            工程       招标文件和你公司于    年    月    日递交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及招标文件规定的评标标准和方法，已完成评审、中标候选人公示等工作，确定你公司中标，中标内容及条件如下：
中标价：                  元。

其中，安全文明施工措施费：                 元

社会保障费                  元

中标工期：                  日历天

质量目标：                  。

项目负责人：                 ，注册                  师
技术负责人：                  ，职称：                  
请收到本通知书后，及时到我单位签订建设工程                  合同。

招 标人：                  （盖章）
法定代表人：               （签字）
招标代理机构              （盖章）

法定代表人：              （签字）
日期：  年    月   日
附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                      （未中标人名称）：

我方已接受                         （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       标段施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：               （盖单位章）        

法定代表人：               （签字）        

       年       月       日

附表六：确认通知
确认通知

            （招标人名称）：

你方        年      月       日发出的                         （项目名称）      标段施工招标关于                         的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）     

       年       月       日      

 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件格式要求，并按要求加盖投标单位章、法定代表人（或委托代理人）签字或电子章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不可竞争费用、安全文明施工措施费足额计取

	2.1.2


	资格

评审

标准


	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质证书
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第八章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标总报价
	低于（含等于）招标控制价

	备注：1.招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，按无效处理。

2.不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	施工组织设计：40分

	
	
	投标报价：50分

	
	
	综合标：10分

	2.2.2
	施工组织

设计

（总分40分）
	评分因素
	评分标准

	
	
	主要施工方案 与技术措施
	6
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。（0-6）

	
	
	质量管理体系与措施
	6
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。

	
	
	安全管理体系与措施
	6
	1. 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。（0-2）

2. 安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。（0-2）

3.现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。（0-2）

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	4
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合相关规定。（0-4）

	
	
	工期保证措施
	2
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0-2）

	
	
	风险管理措施
	4
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0-4）

	
	
	拟投入资源配备计划措施
	6
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；（0-2）

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；（0-2）

3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（0-2）

	
	
	施工进度表或网络计划图
	2
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。（0-2）

	
	
	施工总平面图布置
	2
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。（0-2）

	
	
	竣工收尾阶段的配合和管理措施
	2
	竣工收尾阶段的配合和管理措施满足本项目的需要。（0-2）

	
	
	1.各档次的标准设定如下：

优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。

良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。

一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

差：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要。

2.各分项内容如缺项，相应项目得分为0。

	2.2.3
	投标

报价

（总分50分）
	投标报价得分

（基本分45分，

满分50分）
	1、本工程设招标控制价，投标报价高于招标控制价的投标被拒绝。

2、当投标人投标报价明显过低时，由评标委员会启动成本评审程序，并对投标人进行质询，投标人不进行澄清、说明或其说明、澄清不被评标委员会认可的，认定该投标人以低于成本报价竞标，不能通过投标总报价评审。其投标作为无效标处理。

3、评标基准价计算方法：

有效投标人投标报价的算术平均值*40%+招标控制价*60%；当有效投标人多于5家时（不含5家），去掉一个最高和一个最低投标报价后的算术平均值为有效投标报价的算术平均值；当有效投标报价少于5家时（含5家），以所有有效投标报价的算术平均值为有效投标报价的算术平均值。当有效投标人的投标报价低于招标控制价的95%（不含95%）时，不再参与评标基准值的计算，当所有有效投标人的投标报价均低于招标控制价的95%（不含95%）时，则以招标控制价的95%作为评标基准值。

4、投标人投标报价与评标基准值相比，相等者得基本分45分，每低于评标基准价1%加1分，最多加5分；低于5%后，每再低1%在满分的基础上扣1分，扣完为止；当投标人投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分的基础上扣1分，扣完为止。（不足1%部分保留小数点后2位）。

	2.2.4


	综合标

（总分10分）
	项目
	评分标准

	
	
	企业业绩
	4
	投标企业近三年承担过的类似工程的业绩，提供一份得2分，最多4分，没有提供得0分。（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件及中标公示网页截图）
注：投标人用于资格审查的业绩，不得在详细评审中重复计分。

	
	
	服务承诺
	6
	保证不能因工程款拨付问题停工，能保证连续施工，确保总工期不变，得2分。

保证项目施工过程中不会因为群众问题，造成停工或其他损失，得2分。 

（3）保证不拖欠工人工资，不造成上访事件。施工期间如遇突发事件，能负责协调内部、外部关系并处置合理、妥善的，得2分。

	注：1、投标企业的证件、业绩和荣誉，在投标文件中须附扫描件，开、评标前在诚信库中提交证明材料扫描件，两者必须一致，否则按无证处理；（证明荣誉以行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件为准、涉及职称证书的以政府或政府人事部门授权的组织颁发的为准。所有证明荣誉业绩以发证日期为准，只计最高分，不累计）

2、投标企业在招投标活动中提供的资质证件、获奖证书等应真实、有效，并对其真实性进行承诺作为投标文件的组成部分，若不据实承诺，弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报经行政主管部门给予不良行为记录等处理。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准独立进行赋分，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人（中标候选人不排序）。最终得分相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同的，按照施工组织设计得分高的优先推荐，没有约定的，由评标委员会确定。

依据河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”管理办法(试行)》的通知豫发改公管规〔2025】559 号。推荐中标候选人数量：

①有效投标人的数量为Y ；

②当Y小于3时，不推荐中标候选人，项目应当重新招标；

③当3≤Y≤10时，将有效投标人全部推荐为中标候选人；

④当Y大于10时，推荐最终得分前十名的为中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表

（2）综合标：见评标办法前附表

（3）投标报价：见评标办法前附表

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表

（2）综合标：见评标办法前附表

（3）投标报价：见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分，最终得分四舍五入取至小数点后二位。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。在评标结束前，投标人未对评委的质疑进行书面澄清或未按要求提供相关证明材料的评标委员会有权进行相关处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1汇总评标结果

投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应按照要求填写评标记录表、评标结果汇总表。

3.4.2 推荐中标候选人

按照本招标文件第三章评标办法要求推荐中标候选人

3.4.3 编制评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字（签章）。

评标报告应当包括以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

开标记录；

符合要求的投标一览表；

否决投标情况说明；

评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

评分比较一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

经评审的投标人；

推荐的中标候选人名单，评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由,并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议,供定标委员会参考；

澄清、说明、补正事项纪要。

3.4.4 招标人应当自收到评审报告之日起3日内对评审结果（中标候选人）进行公示，公示期不少于3日。中标候选人公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。

招标人对评审结果有异议的，应当依照法定程序组织原评标委员会进行复审，并形成复审报告。招标人不得擅自改变评标委员会评审结果。

投标人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招投标活动。

3.5 特殊情况的处置程序

3.5.1关于评标活动暂停

3.5.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.5.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.5.2关于评标中途更换评委

3.5.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.5.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

3.6 书面决议

3.6.1评标委员会评审时，出现下列情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，并形成书面决议：

评标委员会否决投标人投标；

电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件做出雷同性提示或预警；

评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；

对招标文件中所载事项争议内容的释疑，但释疑不得改变招标文件的实质性内容。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。

3.6.2评标委员会进行表决的，应当按照下列程序进行：

（一）评标委员会成员分别陈述意见；

（二）集体讨论；

（三）评标委员会成员按照记名投票的方式进行表决，不得弃权；

（四）按照少数服从多数原则形成最终决议。

评标委员会成员的个人意见以及评标委员会最终决议，应当如实记入评标报告。决议不得违反法律、法规、规章以及招标文件的规定。
附件：废标条件 

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1 有第二章“投标人须知”正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 有串通投标或弄虚作假（含不实承诺）或有其他违法行为的；

1.3 不按评标委员会要求澄清、说明、补正，或其澄清、说明、补正未被评标委员会接受的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
1.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理；

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

1.6 投标报价高于招标控制价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.7 投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”规定的或开标现场无法读取导入的；

1.8投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为名单”的；
1.9组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（如要求）；

1.10 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

1.11 不符合招标文件有关暗标的要求（如要求）；

1.12 招标文件规定的其他应认定为无效标的。

第四章 定标办法（核查随机法）
一、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》(国办发(2024) 21号)

3、《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》(建市(2021)23号)；

4、驻马店市发展和改革委员会关于贯彻落实《河南省发展和改革委员会关于印发<河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)>的通知》的通知；

5、本项目招标文件；

6、评标委员会推荐的中标候选人名单；

7、招标投标全过程资料；

8、其他有关法律法规和相关制度。

二、定标原则

遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。

三、定标方法

本项目定标方法采用随机法确定中标人。

核查随机法：定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。

四、定标委员会的组建

定标委员会成员数量为5人，招标单位为4人，专家1人。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定（由领导班子成员业务熟练的管理人员，具有工程技术职称的人员中产生）。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：

1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；

2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。

五、定标核查

5.1 定标委员会将对中标候选人进行定标核查。核查内容包括：
（1）企业信用信息：现场网上查询中标候选人以下信息：通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人、拟派项目负责人，有失信记录的将被取消投标资格；②被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被取消投标资格，在“中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”查询；③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（查询“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人相关信息）。

（2）履约能力：拟派该项目的项目负责人持本人身份证、资格证书按照中标候选人公示的时间、地点准时参加质询并签署承诺书，项目负责人未参加质询或未签署承诺书的，取消其中标候选人资格。

（3）营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（4）项目负责人职称证、项目组人员相关从业资格证书；

（5）社保证明：项目负责人、项目组成人员、委托代理人等；

（6）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近三年财务状况、类似业绩、拟派团队人员的实力等；

（7）企业信用：主要包括国家、省、市根据行业信用综合评价结果、类似业绩履约情况；

（8）施工方案：主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能措施、进度控制措施等，鼓励将行业科技创新应用在工程中；

（9）招标人认为需要核查及核评的其他内容。

注：中标候选人须在招标人指定的时间、地点，递交五份纸质投标文件，该文件内容须与通过驻马店市公共资源交易电子交易平台上传的投标文件完全一致。
5.2 定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现定标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格，同时向该候选人书面通知，由该候选人书面确认，该候选人不同意否决问题的，应提供说明及证明材料，未书面确认的，书面通知书发出三个工作日后视为认可。

定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定，不符合中标条件的，不得进入定标程序。

5.3 招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。

5.4 经核查合格的中标候选人即可按照核查随机法进入随机抽取程序，如经核查合格的中标候选人数量≥3家（含3家）时，招标人应继续进入随机抽取程序；如经核查合格的中标候选人数量＜3家（不含3家）时，招标人应重新招标。

六、定标程序

定标委员会将通过核查随机法进行定标。 

招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标会议在确山县公共资源交易中心定标室进行。若不能按上述期限完成定标工作，将通过驻马店市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间。定标时间及具体地点由招标代理机构提前通知。

定标会议时代理机构工作人员现场向参会人员公示定标核查报告密封情况。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。

“四随机”随机选取方式如下：

	序号
	定标过程
	具体内容
	备注

	1
	由定标委员会组长现场随机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱
	在定标现场放置标注为“1”“2”的2组自然数代码球。监督人员及各中标候选人现场查验抽号箱及号码球有无异常。定标委员会组长现场随机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱。
	

	2
	中标候选人随机抽取对应身份号码球
	通过核查的中标候选人按照电子投标文件递交的时间顺序依次抽取号码球，该号码将作为各中标候选人身份号码，参与后续流程的唯一编号，不再变动。定标委员会将对各中标候选人的编号做记录备案。
	若中标候选人未到场，则其身份号码球由定标委员会代抽

	3
	随机抽取产生“抽取中标人”的人选
	由定标委员会组长随机抽取一个身份号码球，该号码对应的中标候选人为后续流程“抽取中标人”的人选。定标委员会将对此流程产生的“抽取中标人”的人选的编号做记录备案。注：如中标候选人均未到场则由定标委员会组长为抽取中标人人选。
	若中标候选人未到场，则其身份号码球不参与随机抽取人选

	4
	随机抽取产生中标人
	由序号3流程产生的“抽取中标人”将号码球当场重新公开验证后放入抽取器具， 并从中随机选取1个号码球，选取的号码球编号所对应的中标候选人即为本项目的中标人。

定标委员会和监督部门人员对中标人对应的号码球和抽取结果进行记录备案，并由中标人的法定代表人或委托代理人签字确认后（如中标人未派代表到场，视为认可本次抽取结果），由定标委员会全体成员和监督人员进行签字确认。
	


定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标委员会组长、定标原则、定标方法、定标程序及定标结果等内容。
核查随机法会议流程

（1）宣读定标会议会场纪律；

（2）介绍参加本次定标会议的有关单位；

（3）介绍本项目定标委员会组长及成员；

（4）宣读招标文件中明确的定标方法及定标流程；

（5）定标委员会组长宣读定标委员会承诺书、介绍项目情况、招标情况、评标情况、对中标候选人的核查情况；

（6）随机确定选用的号码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”“2”的号码球。监督人员及各中标候选人现场查验抽号箱及号码球有无异常。由定标委员会组长从中随机抽取1个号码球，抽取号码球数字即为本次定标选用的号码球组号。

（7）检查、投放号码球。监督人员及各中标候选人现场检查抽取箱、号码球。代理机构工作人员面向参会人员及摄像头展示号码球并投入抽取箱；

（8）中标候选人随机抽取对应身份号码球：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数）。按照电子投标文件递交的时间顺序，由通过核查的中标候选人依次抽取号码球，该号码将作为各中标候选人身份号码，参与后续流程的唯一编号，不再变动。定标委员会将对各中标候选人的编号做记录备案。未到场的中标候选人由定标委员会组长代为抽取；

（9）随机抽取产生“抽取中标人”的人选：由定标委员会组长从到场中标候选人中随机抽取一个身份号码球，该号码对应的中标候选人为后续流程“抽取中标人”的人选。定标委员会将对此流程产生的“抽取中标人”的人选的编号做记录备案。（注：如中标候选人均未到场则由定标委员会组长为抽取中标人人选。若中标候选人未到场，则其身份号码球不参与随机抽取人选。）

（10）随机抽取产生中标人：由按流程产生的“抽取中标人”将号码球当场重新公开验证后放入抽取器具，并从中随机选取1个号码球，选取的号码球编号所对应的中标候选人即为本项目的中标人。

定标委员会和监督人员对中标人对应的号码球和抽取结果进行记录备案，并由中标人的法定代表人或委托代理人签字确认后（如中标人未派代表到场，视为认可本次抽取结果），由定标委员会全体成员和监督人员进行签字确认。
（11）主持人宣读号码球对应的中标候选人，宣布中标人,

（12）签署定标报告；

（13）公证处人员宣读公证词（如有）；

（14）招标代理机构主持人宣布会议结束；

（15）招标代理机构及时拷贝定标会场音视频等资料。

七、重新定标
定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

（一）定标委员会未按定标办法公正履职的；

（二）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避；

（三）招标文件规定的其他情形。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标方法，由原定标委员会在剩余中标候选人名单中重新确定中标人并公示，也可以重新招标。

第五章 合同条款及格式
（以招标人和中标人实际签订为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同


                 住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 确山县自然资源局确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：确山县自然资源局确山县老乐山区建筑石料用灰岩矿山生态修复工程（河南桐柏-大别山历史遗留废弃矿山生态修复示范工程子项目Ⅱ-2）施工项目。
2.工程地点：确山县 。
3.工程立项批准文号：  
4.资金来源：          
5.工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

工程量清单及其说明和相关补充文件所对应的相关施工图纸内容所包含的全部工程内容，具体内容详见招标文件和工程量清单及其说明（采取工程量清单方式的招标项目）
   二、合同工期
计划开工日期：   年    月  日。

计划竣工日期：   年    月日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（含税价，大写）                 (¥            元)；

人民币（不含税价，大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（不含税价，大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（不含税价，大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（不含税价，大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（不含税价，大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  原则上按照单价合同填写

    五、项目负责人
承包人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于  ****  年 ****月  ****日签订。

    十、签订地点
本合同在    ****  签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                 生效。
    十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    肆份。

发包人：            (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：         地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：            法定代表人：             
委托代理人：            委托代理人：             
电  话：       电  话：     
传  真：       传  真：     
电子信箱：                 电子信箱：   
开户银行：      开户银行：   
账  号：          账  号：     

第二部分 通用合同条款
（略）
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括：洽商记录、变更、签证、谈判文件、技术核定单、会议纪要等双方约定的具有合同约束力的文件或书面协议 等     
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：****                   
资质类别和等级：****              
联系电话：****           
电子信箱：****                 
通信地址：****             
1.1.2.5 设计人：

名    称：****               
资质类别和等级：****            

联系电话：****               
电子信箱：****               
通信地址：****         
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       按通用条款执行           

1.1.3.9 永久占地包括：            规划许可内用地                    
1.1.3.10 临时占地包括：  本项目所有红线外临时占地，由承包人自行取得占地手续并承担相应费用          
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定等。 

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方及行业现行的标准和规范
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /                     

发包人提供国外标准、规范的份数：         /                        
发包人提供国外标准、规范的名称：         /                       
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       发生时双方另行约定    

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款执行 1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   另行约定             
发包人向承包人提供图纸的数量：另行约定                 

发包人向承包人提供图纸的内容：另行约定                       
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：         另行约定                       

承包人提供的文件的期限为：          另行约定                  
承包人提供的文件的数量为：另行约定           
承包人提供的文件的形式为：     另行约定        
发包人审查承包人文件的期限：另行约定        
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   承包人应在施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用     
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同双方约定  
发包人指定的接收人为：另行约定          
承包人接收文件的地点：另行约定                
承包人指定的接收人为：另行约定              
监理人接收文件的地点：另行约定            
监理人指定的接收人为：项目监理工程师          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款执行    

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工图纸红线范围以内为场内交通，以外为场外交通   

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

由承包人负责实施，承包人承担相关费用。                                                

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款执行。    

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款执行  
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    按合同通用条款执行     
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款执行   

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   ***                
允许调整合同价格的工程量偏差范围：     ***               

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ***           ；

身份证号：      ***           ；

职    务：    ***            ；

联系电话：    ***             ；

电子信箱：    ***             ；

通信地址：    ***              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   ***               

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  按合同通用条款执行       

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按合同通用条款执行 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：        /            。

发包人提供支付担保的形式：       /              。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工工程概况；图纸会审记录；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工记录；试验报告；检验批；竣工自检记录；隐检记录；工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记等    
承包人需要提交的竣工资料套数：       ****                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     自行承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：      ****           。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按行业要求装订的纸质版  。

（6）承包人应履行的其他义务：                        。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：          ****   ；

身份证号：              **** ；

建造师执业资格等级：   ****  ；

建造师注册证书号：      ****  ；

建造师执业印章号：  ****       ；

安全生产考核合格证书号：   ****   ；

联系电话：     ****    ；

电子信箱：      ****   ；

通信地址：       ****  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：       ****         
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：    /        
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：        执行通用条款第3.2.1项                   
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： /      

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  原项目负责人如能够继续履行职责的，承包人应撤销其更换决定，如项目负责人（或原项目负责人）客观上已经无法履行职责的，发包人有权审核确认承包人更换的项目负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：   ****          
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   接到开工通知后7日内                       
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：       ****                      
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  报监理人并征得发包人书面同意                           

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  合同双方约定

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 合同双方约定                           
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 工程主体结构、关键性工作                    
主体结构、关键性工作的范围：   ****                                  

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /                            

其他关于分包的约定：          ****                                   

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款第3.5.4项第（1）目。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款第3.6款                          

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      /                     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /                                    

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      /                         。

关于监理人的监理权限：    执行通用条款第4.1款        。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人承担        

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ****    ；

职    务：   ****    ；

监理工程师执业资格证书号：****   ；

联系电话：   **** ；

电子信箱：    ****  ；

通信地址： ****    ；

关于监理人的其他约定： ****。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）   执行通用条款第4.4项             ；

（2）       执行通用条款第4.4项          ；

（3）       执行通用条款第4.4项          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           ****                                 

关于工程奖项的约定：         ****                                        

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时通知书面通知      

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按合同通用条款执行     

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人应与当地公安部门协商在现场建立治安管理机构或联防组织统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫责任   

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按合同通用条款执行      

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按合同通用条款执行   

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    与工程款同期支付      
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招投标文件约定，招投标文件无约定，按通用条款或按监理人和发包人要求执行   

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同通用条款执行 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见        ***          。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工7天前                  

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   另行约定             

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     依据发包人要求     

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      开工日期7天前              。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行   ****                

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按通用条款执行  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /    
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      按通用条款执行          

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                   /                        ；

（2）                  /                         ；

（3）                   /                        。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             /                   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     如有发生双方另行约定         

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按照有关规定、管理部门的要求、发包人需求确定    

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担                

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     /                           
施工现场需要配备的试验设备：      /                         

施工现场需要具备的其他试验条件：     /                      

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：         按通用条款执行              

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行            

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：                                              

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交合理化建议后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          /         

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   ****               
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     按发包人的要求使用             

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       是                        

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /    

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /                 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过     5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：           具体签订             
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    包含但不限于a、当地原材料价格及人工费上涨可能对项目实施带来一定的影响；b、工程施工过程中可能存在工程价款不能按时结算的风险；c、可能会存在一定的汇率风险。                                   

风险费用的计算方法：          /                                   

风险范围以外合同价格的调整方法：      据实调整                      

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  

风险费用的计算方法：   /             

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                                  

3、其他价格方式：              /                                     

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /                        。

预付款支付期限：            /                          。

预付款扣回的方式：          /                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                     。

预付款担保的形式为：           /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：       符合最新颁布的国家及行业标准      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      按通用条款执行  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /              。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：       双方协议约定                                      

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求的格式编制    

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 应附相关证明材料 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按合同通用条款执行    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按合同通用条款执行    

（2）发包人支付进度款的期限：      按合同通用条款执行        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    按发包人要求                

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /               

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按照通用条款及国家相关规定执行           

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /                  

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按照通用条款及国家相关规定执行      

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /      
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      ****                

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：  按照相关政府职能部门、发包方的要求进行。试车内容按上述部门要求和相关规定确定   
（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /                   

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      按合同通用条款执行      。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    按合同通用条款执行                      

竣工付款申请单应包括的内容：   双方另行约定   

14.2 竣工结算审核

发包人审核竣工付款申请单的期限：       双方另行约定                 

发包人完成竣工付款的期限：          ****                              
关于承包人收款账户的约定：          ****                              
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        ****                          。
承包人提交最终结算申请单的期限：        ****                          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 
（2）发包人完成支付的期限：            ****                            
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：            ****                 

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是                             
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ； 

（2）   3  %的工程款；

（3）其他方式： 按结算评审报告，未付工程款均作为质保金  。

15.3.2 质量保证金的扣留    

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：             ****                                          

关于质量保证金的补充约定：       ****                                     

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  自实际竣工并交付使用之日起12个月    

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内             

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形     按合同通用条款执行                                   
发包人违约的其他情形：      /                                        

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /          
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /          
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：               /                

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        /           

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                      /                                
（7）其他：                    /                                   
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按合同通用条款执行                   

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                             

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按合同通用条款执行          

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   ****               
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   *   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        ****                                
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     由承包人支付                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     双方另行约定                   

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       ****                      

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  ****            

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   ****                                     。
选定争议评审员的期限：       ****                                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：****                                。

其他事项的约定：    ****                                               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       另行约定                           

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向        项目所在地             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        项目所在地              人民法院起诉。
发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

签订日期：       年      月      
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                        （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5            年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：              。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项                          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：项目负责人及其他管理人员必须常驻项目现场，要求驻场时间每月不少于22天，须在投标文件作出响应，作为投标文件的组成部分，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意。

附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就              （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                   年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第六章  工程量清单（交易平台下载）

第七章  图  纸（交易平台下载）
第八章  技术标准和要求
一、适用范围

本章要求的规范适用于本项目，详细内容均已注明于施工图和有关文件之中。

二、实施的有关标准与法规

2.1 规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经工程师事先审阅和书面批准即可采用。

2.2 本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯作法。

2.3 本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

2.4 本工程实施中所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

2.5 其它与本工程有关的现行工程技术、施工验收标准及规范。

2.6 技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。

三、施工及验收规范

3.1 施工图纸中所列的设计、施工及验收规范；

3.2 其它与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准和规范。

四、其他

4.1 其他技术标准和要求详见施工图纸。

4.2 本章所列“技术标准和要求”与“施工图纸”不一致时，以施工图纸为准。

 投标文件格式


   （项目名称）施工标段
投  标  文  件

项目编号：        

投标人：                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或电子章）

         年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

             （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥             元）的投标总报价，工期             ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             （¥          元)。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和规定的任何一种情形。
6． 我方在此声明，不存在“第三章 评分办法”中附件B：否决投标条件情形第8条规定的任意一种情形。

7．                         （其他补充说明）。

投标人：             （电子签章）

法定代表人：             （电子签章）

地址：                          
网址：                          
电话：                          
传真：                          
邮政编码：                          
日期：                          
投标函附录

	项目名称
	
	标段
	

	投标人
	
	资质等级
	

	投标工期
	日历天
	投标质量标准
	

	项目负责人
	
	专业及级别
	
	证书编号
	

	投标总报价
	人民币（大写）：
RMB￥：元

	报价中未含内容及要求
配合条件
	

	投标人盖章：
	企业法定代表人或其授权委托代理人签字：


二、法定代表人身份证明

投 标 人名称：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖电子公章）

         年        月        日          

三、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （签名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                   （盖电子公章）

法定代表人：                      （签字或电子章）

身份证号码：                        

委托代理人：                      （签字或电子章）

身份证号码：                        
    年   月   日
四、投标保证金
                 （招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

       年        月        日
1.保证金缴纳回执函或保函扫描件或电子保函截图。

2.附投标人基本户开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息扫描件。

五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

                                                                     单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附3：承诺书

无在建承诺书

                （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                     （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目负责人            （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                           （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或电子章）

                                                     年_____月      日

八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	帐号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件。

（二）近年财务状况（具体年份要求见投标人须知前附表）

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报告的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表（具体年份要求见投标人须知前附表）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书、合同或协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
说明：近年（年份要求见投标人须知前附表）发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）信用查询
（七）信誉承诺
致：（填写招标人名称）：

我公司郑重承诺未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

    特此承诺。

投标人：                             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或电子章）

日期：       年     月    日
（八）无行贿承诺
致：（填写招标人名称）：

年  月  日以来我公司                （企业名称）   ， 企业法定代表人姓名     （身份证号：     ），    项目负责人姓名    （身份证号：      ）  无行贿犯罪记录。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

    特此承诺。

投标人：                             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或电子章）

日期：       年     月    日
（九）未被列入环保失信黑名单承诺
致：（填写招标人名称）：

我公司       （公司名称）              未被列入环保失信黑名单。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

 特此承诺

投标人：                             （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或电子章）

            日期：        年     月    日

（十）关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。

（十一）承诺书

致：    （填写招标人名称） 

我方已仔细研读了__________ （项目名称）招标文件的全部内容，我单位郑重承诺，若我单位被推荐为入围中标候选人完全响应以下内容要求：

本项目招标文件第二章投标人须知第4.1.2款“纸质投标文件要求”中标候选人须在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提供与上传电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份、副本肆份，供定标委员会核查定标，逾期或未送达者视为不符合招标文件要求。纸质投标文件装订成册（可双面），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

     特此承诺。

                                                承 诺 人：             （全称并盖单位章）

联系电话：                   

法定代表人签字：                    

年  月  日
九、投标人须知前附表规定的其他材料
1.包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息；

2.其他有必要提供的材料。

制定








