政府采购合同

发包人(全称): 上蔡县邵店镇人民政府

承包人(全称): 河南城昱建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上蔡县邵店镇人民政府高李 村2024年户户通建设项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称： 上蔡县邵店镇人民政府高李村2024年户户通建设项目

2.工程地点： 上蔡县邵店镇

3.工程内容： 磋商文件、工程量清单等要求的全部内容

二 、合同工期

计划开工日期： 2025 年 3 月 31 日

计划竣工日期： 2025 年 4 月 9 日

工期总日历天数： 10日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四 、签约合同价与合同价格形式及付款方式

1.签约合同价为：

人民币(大写)贰佰贰拾伍万玖仟捌佰捌拾玖元陆角柒分 (¥2259889.67 元);

2.付款方式： 工程竣工验收后一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理： 陶思思 0

六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属 于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当 事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合 同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和 安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责 任 。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本 合 同 于 2025 年 3 月 31 日 签 订 。

十、签订地点

本合同在 上 蔡 县 签订。


十一、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章) 承包人： ( 公 章 )

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

(签字)

王 宾 ,

有 万 ”

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人： 王 佳 宾 委托代理人： 委托代理人： /

电 话 ： 电 话 ： 13569433385

传 真 ： 传 真： /

电子信箱： 电子信箱： /

开户银行： 开户银行：中原银行股份有限公司正阳支行

账 号： 账 号 ：411723010190104801

